Село в Хакасии ждет добросовестного подрядчика на строительство мини-футбольного поля

Хакасское УФАС России включило сведения об ООО «Монолит» в реестр недобросовестных поставщиков.    Эта компания не исполнила контракт на строительство и благоустройство мини-футбольного поля в селе Бея.    Причин своему бездействию организация не представила.
-    ООО «Монолит» не впервые попадает в реестр недобросовестных,    -    рассказала Ксения Лебедева,    руководитель региональной антимонопольной службы.    – В прошлом году оно не справилось с контрактом на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы от котельной ,    Т⤅ до Т⤈ в селе Аскиз.    
В феврале текущего года в Хакасское УФАС России поступило обращение администрации Бейского района о включении ООО «Монолит» в реестр недобросовестных поставщиков,    исполнителей,    подрядчиков.
Контракт между муниципальным заказчиком и подрядчиком был заключен в апреле прошлого года.    Так как в аукционе на строительство мини-футбольного поля была подана только одна заявка,    стороны заключили контракт по максимальной цене – более 2    млн рублей.
-    По его условиям,    объект должен был быть готов к концу июля 2021    года.    Позже сроки были продлены по обоюдному согласию сторон до сентября.    Однако подрядчик к работам так и не приступил.    При этом стройматериалы закуплены – на это подрядчик потратил 1,4    млн рублей.    На сегодняшний день они находятся на ответственном хранении у администрации Бейского района.
Для справки.    Строительство мини-футбольного поля и его благоустройство планируются местной администрацией по адресу:    с.Бея,    ул.    Площадь Советов,    34Б.

2022-03-10    00:50:00