ООО «Монолит» пополнило реестр недобросовестных из-за контракта в Хакасии

Хакасское УФАС России включило сведения об ООО «Монолит» в реестр недобросовестных поставщиков.    Эта компания не исполнила контракт на строительство и благоустройство мини-футбольного поля в селе Бея.    Причин своему бездействию организация не представила.
«ООО «Монолит» не впервые попадает в реестр недобросовестных В прошлом году оно не справилось с контрактом на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы от котельной № 3,    Т⤅ до Т⤈ в селе Аскиз»,    -    рассказала руководитель региональной антимонопольной службы Ксения Лебедева.
В феврале текущего года в Хакасское УФАС России поступило обращение администрации Бейского района о включении ООО «Монолит» в реестр недобросовестных поставщиков,    исполнителей,    подрядчиков.
Контракт между муниципальным заказчиком и подрядчиком был заключен в апреле прошлого года.    Так как в аукционе на строительство мини-футбольного поля была подана только одна заявка,    стороны заключили контракт по максимальной цене -    более 2    млн рублей.
«По его условиям,    объект должен был быть готов к концу июля 2021    года.    Позже сроки были продлены по обоюдному согласию сторон до сентября.    Однако подрядчик к работам так и не приступил.    При этом стройматериалы закуплены -    на это подрядчик потратил 1,4    млн рублей.    На сегодняшний день они находятся на ответственном хранении у администрации Бейского района»,    -    добавили в Хакасском УФАС.
Строительство мини-футбольного поля и его благоустройство планируются местной администрацией по адресу:    с.    Бея,    ул.    Площадь Советов,    34Б.

2022-03-10    01:39:00