В Хакасии подрядчик оставил сельчан без жилого дома … и попал за это в реестр недобросовестных поставщиков

Хакасское УФАС России удовлетворило обращение Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Алтайского района и включило ООО «ГРАНД-СТРОЙ» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).
-    Договор на строительство жилого дома 42    кв.    м в селе Аршаново по улице М.С.    Конгарова муниципальный заказчик и абаканский подрядчик подписали в конце октября прошлого года,    -    рассказала Ольга Широкова,    заместитель руководителя Хакасского УФАС России.    – По его условиям,    дом для граждан,    работающих в сельских учреждениях образования,    промышленности Алтайского района Хакасии,    должен был быть построен за 71    день с момента заключения договора.    Сумма контракта – почти 1,8    млн рублей.
Подрядчик дом не построил и убедительных доказательств попыток исполнить взятые на себя обязательства не представил.
-    Включение подрядчика в РНП – крайняя мера,    установленная действующим законодательством для защиты государственных и муниципальных заказчиков от злоупотреблений в сфере контрактной системы,    от недобросовестных действий (бездействия)    организаций.    
К сожалению,    ООО «ГРАНД-СТРОЙ» не смогло доказать,    что не построило дом для сельчан ввиду не зависящих от него непреодолимых обстоятельств,    либо из-за ошибок в смете.    Наоборот,    в деле есть факты,    когда заказчик писал претензии,    а подрядчик не отвечал ему,    и строительство даже не начинал.
Таким образом,    с февраля 2022    года в ближайшие 2    года абаканская строительная компания не сможет участвовать в муниципальных и государственных закупках.

2022-03-17    01:00:00