Жители Аршанова остались без жилого дома из-за халатности подрядчика

В Алтайском районе подрядчик оставил сельчан без жилого дома и попал за это в реестр недобросовестных поставщиков,    – сообщает пресс-служба УФАС Хакасии. 
Согласно договору,    заключенному между ООО «Гранд-Строй» и Управлением ЖКХ администрации Алтайского района,    в 2021    году в селе Аршаново должен был появиться дом для местных работников образования и промышленности.    Однако компания даже не приступила к его строительству. 
Контракт был заключен в конце октября прошлого года.    По плану,    здание надо было возвести к декабрю 2021    года за 1,8    млн рублей.    В течение нескольких месяцев заказчик пытался получить объяснения от ООО,    но руководство организации отмалчивалось.
Поскольку «Гранд-Строй» не смог доказать,    что не построил дом для сельчан ввиду не зависящих от него непреодолимых обстоятельств,    либо из-за ошибок в смете,    его внесли в РНН.    Теперь абаканская строительная компания в течение двух лет не сможет участвовать в госзакупках.

2022-03-18    01:16:00