В Хакасии из-за споров заказчика и подрядчика сорвано благоустройство «Тропы предков»

В Хакасии заказчик на благоустройство музея под открытым небом в Ширинском районе «Тропа предков» и его подрядчик – красноярская компания сорвали работы по строительству объектов.    Обе организации подали жалобы в УФАС,    однако разбираться им придется в суде,    так как они в равной мере нарушили условия контракта,    -    сообщает пресс-служба антимонопольного комитета по РХ.
По плану на «Тропе предков» нужно было построить визит-центр и гостевые домики,    обустроить видовые площадки и места отдыха с беседками и кемпингом.    Объем работ заказчик оценил в 4,1    миллион рублей.    И выполнить все работы должны были еще в прошлом году.
Однако заказчик и исполнитель к взаимопониманию не пришли,    что привело к убыткам строителей и потере времени.
Как рассказала заместитель руководителя Хакасского УФАС Ольга Широкова,    на заседании комиссии стороны высказывали взаимные претензии.    Заказчик обвинял подрядчика,    в том что тот нарушил сроки исполнения контракта,    предлагал неприемлемые варианты дизайнерский решений,    а также в том,  что исполнитель не прошел проверку в Региональном центре ценообразования в строительстве РХ.
В свою очередь,    подрядчик указывал на задержку правоустанавливающих документов со стороны заказчика,    на предъявление по ходу работ все новых и новых требований и изменений в контракте,    на несогласование документации,    что и явилось препятствием прохождению проверки.
Изучив документы,    аудио-,    видеозаписи общения сторон комиссия УФАС обнаружила,    что и заказчик,    и подрядчик в равной мере нарушали условия контракта.    Исходя из материалов дела,    подрядчик активно выполнял взятые на себя обязательства,    замечания же заказчика не подкреплены мнением независимых экспертов.    Поэтому включит красноярскую компанию в реестр недобросовестных подрядчиков комиссия не стала,    -    пояснила Широкова.
Кто виноват в сорванных работах стороны выяснят теперь в суде.
Надзорное ведомство добавляет,    что «Туристический информационный центр Хакасия» должен до конца текущего года разработать проектно-сметную документацию на туристско-экскурсионный объект «Тропа предков.

2022-04-26    04:29:00