Минусинский подрядчик чуть не пострадал из-за контракта в Хакасии

Минусинский подрядчик чуть не пострадал из-за 30-тысячного контракта в Хакасии.    Речь об установке мемориальных знаков в селе Новоенисейка Бейского района.
Хакасское УФАС России отказалось включать в реестр недобросовестных поставщиков ИП из Минусинска.    На неисполнение им контракта по установке трех мемориальных знаков пожаловался муниципальный заказчик – комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Саяногорска.
Контракт стороны заключили в апреле 2022    года.    По его условиям,    подрядчик должен был изготовить мемориальные таблички и установить их за 33924    рубля.    Срок окончания работ,    установленный заказчиком,    -    6    июня текущего года.
Как рассказал на комиссии в УФАС минусинский бизнесмен,    неисполнение контракта связано с увеличением цены комплектующих и невозможности изготовления мемориальных табличек в установленный срок.
Учитывая и то,    что заказчик не подавал письменных претензий подрядчику,    не отвечал на его предложения заключить допсоглашение в связи с изменением цены на комплектующие,    в РНП бизнесмена не включили.
Подрядчик и в настоящее время готов исполнить контракт.    Он также активно обращался к заказчику и пытался решить проблему.    Его недобросовестность не доказана,    напротив,    неисполнение контракта объясняется объективными причинами.    По данным УФАС по Хакасии,    внесение в РНП в данном случае -    излишне суровая и незаслуженная мера.

2022-08-18    02:17:00