Хакасские антимонопольщики вступились за подрядчика,    на которого пожаловались в мэрии Саяногорска

Контракт был заключен на установку мемориальных знаков в селе Новоенисейка Бейского района.    Подрядчик -    индивидуальный предприниматель из Минусинска.    Заказчик -    комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Саяногорска .Цена вопроса -    почти 34    тысячи рублей.
Таблички подрядчик был обязан изготовить и установить до 6    июня.    Но не успел.    Заказчик пожаловался в УФАС Хакасии.    Надзорники выяснили,    что бизнесмен не исполнил контракт мз-за роста цен на комплектующие.    Он предупреждал об этом мэрию Саяногорска и предлагал заключить допсоглашение.
Но заказчик не подавал письменных претензий подрядчику и не отвечал на его предложения.    В итоге УФАС по Хакасии отказался включать предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков.
"Подрядчик и в настоящее время готов исполнить контракт.    Он также активно обращался к заказчику и пытался решить проблему.    Его недобросовестность не доказана,    напротив,    неисполнение контракта объясняется объективными причинами.    Внесение в РНП – излишне суровая и незаслуженная мера",    -    заявили в надзорном органе.

2022-08-18    02:18:00