В Хакасии предприниматель не справился с тремя контрактами      по ремонту дорог в Аскизе

Усть-Абаканский бизнесмен уже не впервые пополняет реестр недобросовестных поставщиков
Хакасское УФАС России в очередной раз включило сведения об усть-абаканском бизнесмене в РНП.    На этот раз предприниматель нарушил условия сразу трех контрактов с МКУ «Управление ЖКХ и земельных отношений Аскизского района.
-Контракты на ремонт дорог в селе Аскиз стороны заключили еще год назад,    -    рассказала Ольга Широкова,    заместитель руководителя Хакасского УФАС России.    – Конкретно – речь о ремонте дорожного покрытия по ул.    5-й Советский переулок от перекрестка с ул.    Советская до перекрестка с ул.    Победы;    по ул.    Переулок Коммунальный от перекрестка с ул.    Попова до перекрестка с ул.    Щетинкина;    по ул.    Щетинкина от перекрестка с пер.    Коммунальный до ул.    Щетинкина,13Б.
Общая стоимость контрактов – более 3,5    млн рублей.    По их условиям,    аскизские дороги должны были быть отремонтированы до 1    августа 2023    года.
-    Стороны заключили контракты в ноябре 2022    года.    Таким образом,    у подрядчика было достаточно времени на исполнение взятых на себя обязательств.
Примечательно,    что еще в марте 2023    года заказчик предлагал подрядчику расторгнуть заключенные контракты по обоюдному согласию.    Однако подрядчик не согласился.    Но и к 1    августа работы не выполнил.
Заказчик расторг с ним контракт в одностороннем порядке и просил УФАС признать бизнесмена недобросовестным.
-    В своих пояснениях подрядчик утверждал,    что по одному из контрактов работы сделаны полностью,    по двум другим – частично,    дороги очищены и  залиты битумом.    Правда,    все это подрядчик сделал уже после принятия решения заказчиком о расторжении с ним договора.    Поэтому в РНП бизнесмена включили.    
С начала года это уже пятое подтверждение недобросовестности усть-абаканского подрядчика.    В январе в РНП он попал из-за сорванного контракта с Комитетом ЖКХ и транспорта г.Саяногорска.    Тогда он не справился с дооборудованием автодороги пешеходным переходом в рп.Майна.    В августе текущего года ИП попал в РНП за срыв контракта с Управлением ЖКХ и строительства Усть-Абаканского района – по ремонту автодороги на ул.Железнодорожная в п.Оросительный.

2023-09-18    01:22:00