В Хакасии подрядчик очень медленно работал      и попал за это в реестр недобросовестных

ООО «Строительное управление 9» не смогло отремонтировать фасад школы искусств в Черногорске
Саяногорская компания «СУ 9» не справилась с капремонтом фасада здания МБУ ДО «Детская школа искусств» в Черногорске.
-    МКУ «Отдел капитального строительства г.Черногорск и подрядчик заключили контракт на 6,7    млн рублей в апреле,    -    рассказала Ольга Широкова,    заместитель руководителя Хакасского УФАС России.    -     Работы должны были быть закончены в августе текущего года.    Однако подрядчик исполнил контракт лишь на треть.    Он не отремонтировал крыльцо,    не заменил кирпичную кладку,    не провел отмостки по периметру здания,    сливы,    т.д.    
Заказчик рассказал на комиссии в УФАС,    что работы велись в медленном темпе,    на объекте было всего 5    рабочих.    На требования МКУ «ОКС» увеличить число рабочих и ускориться подрядчик не отвечал.
-    Свое бездействие подрядчик объяснил удорожанием материалов,    отсутствием специалистов для работы и сложным финансовым положением компании.    
Однако эти объяснения не были приняты во внимание.    Так как документальных доказательств комиссии общество не представило.
 Подрядчика включили в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).
-    Участвуя в аукционе и заключая контракт,    компания соглашалась и принимала условия заказчика.    Объективных,    мотивированных и достоверных причин неисполнения контракта подрядчик не представил.    Из-за его бездействия дети вынуждены посещать школу искусств через запасной вход.    Между тем,    контракт заключался в рамках нацпроекта «Культура».    Заказчик не получил результат,    на который рассчитывал.
За срыв социально значимого контракта саяногорская компания не сможет участвовать в закупках в течение ближайших 2    лет.

2023-10-23    01:07:00